## Slide 1
Особенности осуществления капитальных вложений
в 2019 году
Государственный советник
Российской Федерации
3-го класса
Панин Андрей Юрьевич

## Slide 2
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ
1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОПЛАТУ ГОСКОНТРАКТОВ, ПОДЛЕЖАВШИХ ОПЛАТЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ - на основании предложений ГРБС, согласованных с МЭР и представленных не позднее 1 марта
Требуется:
    последующее внесение изменений в решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, если не меняются наименование, стоимость, мощность объекта;
    предварительное согласование изменений в решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, если изменяются наименование, стоимость, мощность объекта
2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСТАТКОВ КАПИТАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ Б(А)У, БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВАМ - ДО 1 МАЯ (представление в Минфин не позднее 20 апреля ИНФОРМАЦИИ о неисполненных обязательствах, согласованной с Минэкономразвития России)
Предмет согласования (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2018 г. № 1430):
    Минфином России - соответствие информации о неисполненных обязательствах установленным Минфином России форме и порядку ее формирования;
    Минэкономразвития России - соответствие решению о капвложениях (согласованному со всеми проекту изменений в ранее принятое решение)
Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»

## Slide 3
3. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ ФАИП В СВЯЗИ С ОТСУТСВИЕМ:
1) на 1 апреля проектной документации (кроме пп.2);
2) на 1 июня проектной документации, если для завершения ее разработки восстановлены ассигнования прошлого года
3) на 1 июня детализации укрупненных мероприятий.
Срок для представления в Минэкономразвития:
- утвержденной ПД - не позднее 7-го рабочего дня после 1 апреля (1 июня по п.2);
- предложений по детализации мероприятий - 1 мая.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
- Федеральный дорожный фонд;
- объекты (укрупненные мероприятия) по отдельным решениям Правительства РФ, принятым до вышеуказанных дат.
Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ

## Slide 4
4. ПОРЯДОК И ОБЪЕМЫ АВАНСИРОВАНИЯ (в редакции постановления Правительства РФ от 28 ноября 2018 г. № 1430)
Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»
Госконтракт в рамках капвложений
до 600 млн. рублей
600 млн. рублей и более
независимо от цены
«ревальверное» авансирование до 30% (закрытие аванса и последующее авансирование с общим ограничением в 70%)
Разовое
авансирование в 30% (закрытие аванса и дальнейшая оплата по актам)
Разовое
авансирование до 30% (если этапы работ последовательные или нет этапов)
С зачетом аванса пропорционально выполненным работам (если этапы работ полностью или частично совпадают)
1 Р - размер очередного платежа по актам выполненных работ
V - объем выполненных работ, подтвержденных актом
А - размер аванса в процентах
P = V - A*V1
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ
1
2
3

## Slide 5
Проект постановления Правительства РФ «Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ
5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСТАТКОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПВЛОЖЕНИЙ
  увеличение ассигнований только под заключенные контракты (региональные, муниципальные), подлежавшие оплате в отчетном финансовом году с учетом уровня софинансирования (информация представляется ГРБСам фин. органами субъектов РФ по форме, установленной Минфином России)
  предложения о внесении изменений в СБР представляются в Минфин России не позднее 1 марта 2019 г. согласованные с Минэкономразвития России;
  изменение наименования, мощности и стоимости объекта требует предварительного внесения изменений в адресное (пообъектное) распределение субсидий;
  распределение ЛБО не позднее 20-го рабочего дня после отраженных их на л/с ГРБС.

## Slide 6
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации» (принят в 3-м чтении 13.12.2018; законопроект № 573262-7)
1. ВВЕДЕНЫ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЕЖТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ОБЪЕКТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (п. 81 - 84 ст. 78 БК РФ)
Ограничения:
1) только определенные виды инфраструктуры (транспортная, энергетическая и инженерная)
2) инфраструктура необходима для реализации инвестиционных проектов (для строительства и функционирования завода требуется дорога).
2. ИСКЛЮЧЕНО ТРЕБОВАНИЕ О ПООБЪЕКТНОМ УТВЕРЖДЕНИИ В ЗАКОНЕ (РЕШЕНИИ) О БЮДЖЕТЕ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЪЕКТЫ, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ДРУГОГО БЮДЖЕТА (п. 3 ст. 79.1)
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТИПИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЙ

## Slide 7
ВВЕДЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Решаемые проблемы:
завышение стоимости строительства
завышение конструктивных решений
незавершенное строительство
ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ - документ, содержащий краткое описание инвестиционного проекта, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства, место размещения объекта, основные архитектурные, технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения, а также предполагаемую (предельную) стоимость
Проектная документация
Строительство (реконструкция)
Обоснование инвестиций
План мероприятий по совершенствованию механизма принятия решений о направлении инвестиций в объекты капитального строительства
(поручение Правительства РФ от 31 августа 2016 г. № 6495п-П9)
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ: предполагаемая (предельная стоимость) > 1,5 млрд. рублей
Требования к составу ОБИН и содержанию устанавливаются Правительством РФ
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ

## Slide 8
Решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства) принимаются в том числе НА ОСНОВАНИИ:
1) обоснования инвестиций
2) задания на проектирование
3) положительных результатов технологического и ценового аудита (ТЦА)
Правительство РФ УСТАНАВЛИВАЕТ:
  порядок принятия решений о предоставлении субсидий (об осуществлении бюджетных инвестиций) на подготовку обоснования инвестиций и проведение его ТЦА;
  порядок предоставления указанных субсидий (осуществления бюджетных инвестиций), включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления
Основание для внесения изменений в СБР - перераспределение бюджетных ассигнований ФАИП в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения ТЦА обоснования инвестиций.
МЕХАНИЗМА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ: РЕАЛИЗАЦИЯ В БК РФ
(изменения в БК - Федеральный закон от 19.07.2018 № 222-ФЗ)
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ

## Slide 9
ТЕХНОЛОГИСЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ
ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
ПРОВОДИТСЯ: ФАУ «Главгозэкспертиза»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЦА: НПА Правительства РФ (в т.ч. размер и порядок взимания платы, порядки обжалования заключений ТЦА и проведения общественного обсуждения)
ПРЕДМЕТ ТЦА - оценка:
- соответствия выбранных архитектурных, технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно-технических и иных решений;
- соответствия современному уровню развития техники и технологи;
- оптимальности сроков строительства;
- обоснования стоимости строительства включая сравнение со стоимостью проектов-аналогов;
- соответствия возможности реализации выбранных решений;
- оптимальности выбора местоположения объекта;
- достаточности исходных данных проекта задания на проектирование для подготовки проектной документации и реализации инвест. проекта.
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ